|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СИНЕЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА НА 2012 - 2016 ГОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы (проекта), мероприятия | Годы | Источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации | Наименование ответственного органа исполнительной власти |
|  |  |  | Всего, в т. ч. | Бюджеты МО | Областной бюджет(по согласованию) | Внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры, строительство жилья, благоустройство территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газопровода ул. Полевой 0,5 км | 2012-2016 | 220,00 | 70,00 | 150,00 |  | Улучшение качества жизни населения, прокладка 0,5 км газопровода | Администрация Синезерского сельская поселения |
|  |  | 2012 | 220,00 | 70,00 | 150,00 |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопровода западной стороны п. Синезерки 7 км. | 2012-2016 | 10700,00 | 700,00 | 10000,00 |  | Улучшение качества жизни населения, прокладка 7 км водопровода | Администрация Синезерского сельская поселения |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 10700,00 | 700,00 | 10000,00 |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство новых домов в д. Кольцовка | 2012-2016 | 5500,00 |  |  | 5500,00 | Улучшение качества жизни населения, строительство 22 дополнительных домов для населения | Администрация Синезерского сельская поселения |
|  |  | 2012 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |  |
|  |  | 2013 | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |
|  |  | 2014 | 1500,00 |  |  | 1500,00 |  |  |
|  |  | 2015 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |  |
|  |  | 2016 | 1500,00 |  |  | 1500,00 |  |  |
|  | Итого "Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры, строительство жилья, благоустройство территорий" | 2012-2016 | 16420,00 | 770,00 | 10150,00 | 5500,00 |  |  |
|  |  | 2012 | 1220,00 | 70,00 | 150,00 | 1000,00 |  |  |
|  |  | 2013 | 11200,00 | 700,00 | 10000,00 | 500,00 |  |  |
|  |  | 2014 | 1500,00 |  |  | 1500,00 |  |  |
|  |  | 2015 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |  |
|  |  | 2016 | 1500,00 |  |  | 1500,00 |  |  |
| 2 | Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада в н. п. Синезерки в рамках долгосрочной целевой программы "Демографическое развитие Брянской области" (2011-2015 г.) | 2012-2016 | 23246,00 |  | 23246,00 |  | Улучшение качества жизни, обеспечение детей дошкольными учреждениями | Администрация Синезерского сельская поселения |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 11246,00 |  | 11246,00 |  |  |  |
|  |  | 2014 | 12000,00 |  | 12000,00 |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого «Развитие образования» | 2012-2016 | 23246,00 |  | 232246,00 |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 11246,00 |  | 11246,00 |  |  |  |
|  |  | 2014 | 12000,00 |  | 12000,00 |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт зданий учреждений культуры Синезерского поселения | 2012-2016 | 60,00 | 60,00 |  |  | Обеспечение населения услугами культуры | Руководители учреждений культуры |
|  |  | 2012 | 40,00 | 40,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка коллективов художественной самодеятельности (пошив костюмов, приобретение музыкальных инструментов | 2012-2016 | 20,00 | 20,00 |  |  | Обеспечение населения услугами культуры | Руководители учреждений культуры |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 5,00 | 5,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение финансирования подписки периодических изданий | 2012-2016 | 60,00 | 60,00 |  |  | Качественное развитие культурного обслуживания населения | Руководители учреждений культуры |
|  |  | 2012 | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 10,00 | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 5,00 | 5,00 |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение социально-значимых мероприятий, народных традиционных массовых праздников, акций, фестивалей, конкурсов по жанрам самодеятельного творчества | 2012-2016 | 52,5 | 40,00 |  | 12,5 | Качественное развитие культурного обслуживания населения | Руководители учреждений культуры |
|  |  | 2012 | 8,00 | 5,00 |  | 3,0 |  |  |
|  |  | 2013 | 7,00 | 5,00 |  | 2,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 6,50 | 5,00 |  | 1,5 |  |  |
|  |  | 2015 | 13,00 | 10,00 |  | 3,0 |  |  |
|  |  | 2016 | 18,00 | 15,00 |  | 3,0 |  |  |
|  | Всего по разделу «Развитие культуры» | 2012-2016 | 192,5 | 180,00 |  | 12,5 |  |  |
|  |  | 2012 | 63,00 | 60,00 |  | 3,0 |  |  |
|  |  | 2013 | 47,00 | 45,00 |  | 2,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 21,50 | 20,00 |  | 1,5 |  |  |
|  |  | 2015 | 38,00 | 35,00 |  | 3,0 |  |  |
|  |  | 2016 | 23,00 | 20,00 |  | 3,0 |  |  |
|  | Всего по разделам | 2012-2016 | 39858,5 | 950,00 | 33396,00 | 5512,5 |  |  |
|  |  | 2012 | 1283,00 | 130,00 | 150,00 | 1003,00 |  |  |
|  |  | 2013 | 22493,00 | 745,00 | 21246,00 | 502,00 |  |  |
|  |  | 2014 | 13521,50 | 20,00 | 12000,00 | 1501,50 |  |  |
|  |  | 2015 | 1038,00 | 35,00 |  | 1003,00 |  |  |
|  |  | 2016 | 1523,00 | 20,00 |  | 1503,00 |  |  |