РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СИНЕЗЕРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ

СИНЕЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НАВЛИНСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.11.2013 г. № 26

п. Синезерки

О разработке муниципальной целевой программы

« Благоустройство и озеленение территории парков

и скверов Синезерского сельского поселения

на 2014-2016 годы»

Во исполнение рекомендации министерства культуры Российской Федерации и по поручению Губернатора Брянской  области  Н.В. Денина

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Разработать муниципальную целевую программу « Благоустройство и озеленение территории  парков и скверов  Синезерского сельского поселения на 2014-2016 годы» (приложение 1).

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Синезерского

сельского   поселения                                                              Л.А.Швачунова

Приложение № 1 к постановлению

администрации Синезерского

сельского поселения

от 12.11.2013 г.№ 26

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

« БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТРОРИИ ПАРКОВ И СКВЕРОВ

СИНЕЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАВЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

| 1. | Наименование ведомства | Администрация Синезерского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование программы | Муниципальная целевая программа « Благоустройство и озеленение территории парков и скверов Синезерского сельского поселения Навлинского муниципального района Брянской области на 2014-2016 годы» |
| 3. | Заказчик программы | Администрация Синезерского сельского поселения |
| 4. | Заказчик-координатор программы | Администрация Синезерского сельского поселения |
| 5. | Основные разработчики программы | Администрация Синезерского сельского поселения |
| 6. | Основание для разработки программы | Постановление главы Синезерского сельского поселения от 12.11.2013 г.№ 26 « О разработке муниципальной целевой программы « Благоустройство и озеленение территории парков и скверов Синезерского сельского поселения Навлинского муниципального района Брянской области на 2014-2016 годы» |
| 7. | Цель и задачи программы | Цель программы: - обеспечение восстановления, сохранения и устойчивого развития озелененных территорий общего пользования Синезерского сельского поселения; Основные задачи: -оформление на территории Синезерского сельского поселения среды для улучшения отдыха граждан; - развитие благоустройства территории поселения; - улучшение эстетического вида поселения. |
| 8. | Сроки реализации программы | 2014-2016 гг. |
| 9. | Объемы и источники финансирования | Местный бюджет Общий объем финансирования программы составляет 10 тыс. рублей, в т.ч. На 2014 год - средства бюджета Синезерского сельского поселения 4 тыс. рублей; На 2015 год-4 тыс. рублей; На 2016 год 2 тыс. рублей |
| 10. | Механизм и организации контроля за исполнением программы | Исполнение и контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация Синезерского сельского поселения, которая организует проведение в установленном порядке процедуры размещения муниципального заказа согласно Федеральному закону от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| 11 | Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программы позволит: - увеличить количество благоустроенных зон отдыха для населения; -улучшить условия отдыха жителей поселения; -повысить качество содержания озелененных территорий общего пользования; - улучшить экологическое состояние природной среды. |

- Содержание проблемы и необходимость разработки Программы

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г.№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 16 п.п.20.25), к полномочиям органов местного самоуправления относится организация благоустройства и озеленения территории поселения, организация обустройства мест массового отдыха населения.

Благоустройство и озеленение – одна из важнейших составных частей в хозяйстве поселения. Все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для отдыха населения, охране окружающей среды и важнейшее из них - благоустройство и озеленение парков, скверов.

Необходимость разработки Программы вызвана неблагоприятной ситуацией, связанной с отсутствием парковых зон отдыха. Все это требует планомерных и радикальных шагов на пути создания и восстановления парков, скверов.

При благоустройстве и озеленении парков, скверов и иных зеленых зон общего пользования необходим комплексный подход к улучшению и совершенствованию общественно-значимых мест поселения.

С 2010 года  осуществляется работа по благоустройству территории поселения:

- ликвидированы несанкционированные свалки и определено официальное место для вывоза  и хранения ТБО;

-оборудован на территории поселения  детский парк;

- в местах массового скопления населения установлены урны.

- Оценка действующих мер социально- экономической политики в сфере

действия программы

Основные действующие нормативно- правовые акты, регулирующие действие программы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г.№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Устав Синезерского сельского поселения;

-Правила благоустройства территории Синезерского сельского поселения, утверждены решением Совета народных депутатов Синезерского сельского поселения Навлинского муниципального района Брянской области от 28.06.2012г.№2-127

-правила землепользования и застройки Синезерского сельского поселения;

- Генеральный план Синезерского сельского поселения.

- Цели, задачи и сроки реализации программы

Целью программы является обеспечение восстановления, сохранения и устойчивого развития озелененных территорий общего пользования Синезерского сельского поселения.

Основными задачами программы является формирование на территории Синезерского сельского поселения среды для улучшения отдыха граждан, развитие благоустройства территории поселения, улучшение эстетического вида поселения.

Кроме того, реализация Программы будет способствовать формированию экологического мировоззрения у населения.

Реализация мероприятий Программы рассчитана на три года.

- Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации программы | Всего объем финансирования, тыс. руб. | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Другие источники |
| 1 | Благоустройство парка в п.Синезерки | 2014 2015 2016 | 10 000 | - | 10 000 | - |

5. Механизм реализации программы

Заказчиком по реализации Программы является администрация Синезерского сельского поселения.

Исполнители мероприятий Программы определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6. Система управления реализацией программы

и контроль за ходом ее выполнения

Программа  реализуется в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Брянской области.

Цели, задачи и основные мероприятия Программы определены в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации и Брянской области на ближайший период.

Корректировка мероприятий Программы ,в т.ч. целевых индикаторов и показателей, осуществляется администрацией Синезерского сельского поселения.

Контроль за выполнением мероприятий и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляет администрация  Синезерского сельского поселения.

7. Ресурсное обеспечение программы

Общий  объем финансирования муниципальной целевой программы « Благоустройство и озеленение  парков и скверов на территории Синезерского сельского поселения Навлинского муниципального района Брянской области на 2014-2016 годы» составит 10, 0 тысяч рублей.