ОТЧЕТ

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области, в 2022 году» совместное с Контрольно-счетной палатой Брянской области.

п. Навля 									             27.04.2023 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.2.1.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2023 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области от 16.12.2022 № 99-рк, приказ председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области от 06.03.2023 № 14-п/п;

пункт 2.1.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Навлинского района на 2023 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Навлинского района от 26.12.2021 № 41-р, приказ председателя Контрольно-счетной палаты Навлинского района от 06.03.2023 № 2-р.

2.  Предмет контрольного мероприятия: предоставление и использование бюджетных средств, выделенных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области».

3.Объект контрольного мероприятия: администрация Навлинского района Брянской области

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 6 марта по 27 апреля 2023 года.

5. Цели контрольного мероприятия:

Цель – оценить правомерность и эффективность использования органами местного самоуправления Брянской области бюджетных средств, выделенных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области», в 2022 году».

6. Проверяемый период деятельности: 2022 год.

6.Состав лиц, участвующих в проведении контрольного мероприятия: Председатель Контрольно – счетной палаты Навлинского района Е.П. Мурач.

7. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:

Администрация Навлинского района в соответствии с Уставом Навлинского муниципального района Брянской области является органом местного самоуправления, осуществляет исполнительно-распорядительные функции при решении вопросов местного значения.

Администрация Навлинского района осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и законодательством Брянской области, Уставом Навлинского муниципального района Брянской области принятого Решением Навлинского районного Совета народных депутатов от 15.05.2009г. № 3-268 (с изменениями в редакции от 28.12.2021г. №6-186, положением об администрации Навлинского района, утвержденным решением Навлинского районного Совета народных депутатов от 25.12.2009г. № 4-54., иными муниципальными правовыми актами.

В соответствии с Уставом к вопросам местного значения Навлинского муниципального района относится организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.

Правом первой подписи в проверяемом периоде обладал глава администрации Навлинского района Прудник Александр Александрович с 26.06.2012 г по настоящее время;

Правом второй подписи в проверяемом периоде обладала - главный бухгалтер Морозова Елена Владимировна по 30.05.2022 г., с 02.06.2022 г.  – назначена на должность начальника отдела учета и отчетности Баранова Ирина Юрьевна (Распоряжение администрации Навлинского района от 02.06.2022 г. № 187-РК).

- По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

В целях реализации подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области, в 2022 году» постановлением администрации Навлинского района от 17 января 2022 года № 24 утверждена муниципальная программа «Реализация полномочий Навлинского городского поселения 2018-2022 годы». Муниципальная программа разработана в соответствии с требованием постановления от 09.11.2021 г. № 635 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) Навлинского городского поселения». В рамках данной программы предусмотрено мероприятие «Субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» в объеме 2642,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 615,8 тыс. рублей, средства местного бюджета составили 26,4 тыс. рублей (Приложение 1 п.1.17. муниципальной программы)

Ответственным исполнителем является администрация Навлинского района, отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района, отдел по строительству и архитектуре администрации района.

Основная цель мероприятия: создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Отмечено, что администрацией Навлинского района выполнены условия предоставления субсидии из областного бюджета.

Администрацией достигнут результат предоставления субсидии, установленный соглашением о предоставлении субсидии: «Приобретено спортивно-технологическое оборудование и смонтирована малая спортивная площадка».

По итогам 2022 года муниципальным образованием достигнуты установленные соглашениями значения результатов использования субсидии и показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета.

Предложения:

Рассмотреть итоги контрольного мероприятия, проанализировать нарушения и недостатки, отмеченные в акте по результатам контрольного мероприятия, принять меры по их недопущению в дальнейшем, а также по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.

Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг в части формирования и внесения изменений в планы-графики закупок товаров, работ, услуг.

Обеспечивать исполнение обязательств, установленных соглашениями о предоставлении субсидий из областного бюджета.

Осуществлять контроль за надлежащим исполнением поставщиками обязательств по муниципальным контрактам в части соблюдения ими сроков и иных условий контрактов. Своевременно проводить претензионно-исковую работу в случае нарушения поставщиками сроков, предусмотренных муниципальными контрактами.

Принять меры по взысканию с ООО «АТМ АКРОНЕКС» пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 06.07.2022 № 0105500000222000929-ЭК в сумме 5,6 тыс. рублей.

Председатель Контрольно – счетной                                                                      Е.П. Мурач

палаты Навлинского района